# Antinel「三任务批」收尾交接

供下一位 AI 接手｜只交接，不继续开发或修代码

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 核对时间 | 2026-10-16 07:05 GMT+8 。以下仓库状态与验证事实来自本次交接输入；接手后仍须对照真实 Git 状态复核。 |
| 仓库 | D:\psl\poc\antinel-security |
| 交接对象 | 下一位 AI |
| 当前状态 | 尚未提交。 HEAD 为 9d93435 （ L2 品质触发层 v1.2 ：实弹测试漏抓处方回写（ Q2/Q3 扩展＋ UX 去重复））；本批当前有已暂存和未暂存改动，尚未执行本批 git commit 。本文是供后续排版使用的 Stage 1 Markdown 中间稿，不代表提交或发布完成。 |

目录

一、任务背景与当前结论

二、已完成事项与既往验证口径

三、当前 Git 边界

四、未完成事项、优先级与风险

五、下一位 AI 的建议执行顺序

六、不做事项与不要误操作

## 一、任务背景与当前结论

本次收尾涉及三项：产品修复、品质触发机制升级、同类问题全量扫描。此前在飞批还包含 0.50.6 改名、术语调整及 STE 缩行；本批为 0.50.7 五条修复与 0518 判据。工作区是两批改动混合状态，本轮仅完成部分改动的分离暂存；用户明确要求本轮不要继续开发或修订代码，只写交接文档。

当前结论：据此前对综合工作树的验证，三任务的产品修复、机制升级和全量扫描已完成；但当前暂存索引并未单独验证，提交边界仍有待裁定，且 git diff --cached --check 当前失败。因此不能把历史综合工作树的验证结果表述为“当前暂存快照已验证”，也不能称本批已提交。

## 二、已完成事项与既往验证口径

下列项目是此前针对综合工作树／综合状态的验证记录，并非本次对当前 index 暂存快照重跑所得：

五条产品修复涉及 inbox_server.py、glossary.py。

新增 ci/inbox_guards_0518.py，覆盖 J1–J5 与 N-J1–N-J5；接入 delivery_gate.SUITES；ci/defect_types.py 增加 T-11、J1–J5、X-052。

全量扫描同类真问题数为 0；受影响的 11 套判据全绿；0514 从 73 条增至 74 条，0518 为 9/9；登记簿为 11 类、52 个实例，D-31 PASS。

主闸门记录为 27 PASS / 1 FAIL。唯一失败 D-23 是存量 dist 缺少 0.50.5 发布件，与本批零因果；不可将它归因为本批缺陷，也不可隐去该失败。

验证口径：上述数字仅保留“此前综合工作树验证”口径。提交前必须针对最终选定的提交树重跑适用验证，确认验证内容与提交内容完全对应。

## 三、当前 Git 边界

### （一）HEAD 与暂存区

HEAD 为 9d93435，其后本批改动仍未提交。当前 git diff --cached --stat 为 5 files changed, 607 insertions(+), 40 deletions(-)：

| 暂存文件 | 暂存内容概况 |
| --- | --- |
| ci/defect_types.py | 修改， +36 行 |
| ci/delivery_gate.py | 修改， +14 行 |
| ci/inbox_guards_0514.py | 部分 hunk 暂存 |
| ci/inbox_guards_0518.py | 新增， 463 行 |
| inbox_server.py | 部分 hunk 暂存 |

ci/inbox_guards_0514.py 与 inbox_server.py 同时有 staged 和 unstaged 内容（状态显示 MM）：本批 hunk 已暂存，在飞批改名部分仍留在未暂存区。拆分曾使用 git apply --cached；0514 的 docstring 将④改名留在 unstaged，只暂存⑤收缩入口更新，c_flo05/n_flo05 为部分暂存。

暂存内容检查记录：inbox_server.py 的暂存新增行没有 0.50.6、STE 或紧急提醒；0514 暂存新增行没有冒泡、紧急提醒、0.50.6 或 STE，收缩入口及 button.logo 断言命中 10 处。反向检查记录：未暂存部分保留 0.50.6 改名语义；server 剩余 diff 无 0.50.7、sixit 或同期记录；本批标记在 0514 剩余 diff 中为 0。接手后仍应直接复核，不要仅依赖这些摘要。

### （二）当前阻断项与未暂存改动

暂存检查未通过：git diff --cached --check 报告 ci/delivery_gate.py 新增行 271–284 有 trailing whitespace，涉及 J1–J5 / SUITE 注释及注册行。尚未修复。因用户要求本轮不改代码，留待下一位在明确授权范围内处理并重新检查。

glossary.py：本批 unit 字段补归并换算句与 0.50.6 改写物理交织，强拆会割裂语义，当前未暂存；其中包含本批 #4 关键修复。须裁定整体纳入（会带入在飞批改动），或先组织两批次提交／重签策略；不得静默漏掉该修复。

psl/manifest.json：工作树已改但未暂存，哈希按工作树内容计算，覆盖本批和在飞批最终内容。先决定提交边界，再与对应源码集一起纳入并重签；不能混合提交当前 manifest 却只提交部分源码。提交树确定后复核 host_shield.self_check() 与 D-36 规则：manifest 钉住的源码变更须重签。

当前有未暂存 tracked 改动的文件：SKILL.md、antinel.py、antinel_mcp.py、ci/inbox_guards_0353.py、ci/inbox_guards_0514.py（残余）、docs/AUDIT_SCHEMA.md、docs/改名执行记录 v1.0、glossary.py、hooks/pre_tool_use.py、inbox_bubble.py、inbox_daemon.py、inbox_logo.py、inbox_server.py（残余）、inbox_window.py、psl/manifest.json、psl/workspace_facts.json、pyproject.toml、rules/default.json、scripts/build_package.py、server.json。

未跟踪项：.workbuddy/memory/{2026-10-14.md,2026-10-15.md,2026-10-16.md,MEMORY.md,automations/...}、docs/Antinel·文字品质修复记录 v1.2（2026-10-15 第三批）.md、docs/Antinel·监理文字品质审查清单 v1.1（2026-10-15）.md 及 output/（含 Edge profile、探针、渲染产物等）。该清单来自交接输入；操作前以真实 git status --short 为准。ci/inbox_guards_0518.py 已暂存，不应误记为未跟踪文件。

## 四、未完成事项、优先级与风险

| 优先级 | 事项 | 主要风险 | 完成判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 保护当前 index 与工作树，重新核对 staged / unstaged 边界 | reset 、 checkout 、 clean 或覆盖操作可能丢失或串批改动 | 保存并审阅 git status --short 、 git diff --cached 、 git diff ；关键部分暂存按文件及 hunk 对照确认 |
| P0 | 处理 delivery_gate.py 暂存尾随空格 | 暂存检查失败，当前快照不满足 whitespace 门禁 | 在授权范围内修正后， git diff --cached --check 无报错 |
| P0 | 裁定 glossary.py 的本批／在飞批归属 | 强拆割裂语义，整体纳入则可能串入 0.50.6 改动；遗漏会丢本批 #4 修复 | 明确提交分组策略，逐 hunk 复核，确认 #4 归属且无静默漏项 |
| P0 | 锁定 manifest 与源码提交边界并重签 | manifest 哈希可能与提交源码不一致，导致自检或 D-36 约束失效 | 对最终提交树重算并核对哈希，运行 host_shield.self_check() ，确认被钉住源码均已重签 |
| P1 | 明确两份新 docs 的批次归属 | 文档可能错归在飞机制批或本批 | 提交前由责任方明确归属；未确认不暂存 |
| P1 | 对最终提交内容做匹配验证 | 既往测试针对综合工作树，不能证明仅暂存快照已测 | 验证输入与拟提交树完全一致，记录实际命令、时间、结果；不得把旧数字转写为新结果 |
| P2 | 完成边界复核后按仓库钩子正常提交 | 跳过钩子或提交混合快照会留下不可追溯状态 | 暂存范围经确认、检查通过、验证对应后正常提交；不默认跳过钩子 |

## 五、下一位 AI 的建议执行顺序

- 先只读保护现场：查看 git status --short、HEAD、git diff --cached --stat、完整 git diff --cached 与 git diff；按文件和 hunk 核实在飞批／本批的界线。勿 reset、checkout、clean、覆盖或还原工作树。

- 按当前授权确认工作范围：本轮用户限定为只写交接文档，不继续开发或修订代码。若后续要处理空白、改暂存或运行测试，应先确认后续任务授权；不要把本稿中的执行顺序误当成当前已获准实施。

- 先解决提交边界：明确 glossary.py #4 修复的纳入方式；明确两份新 docs 的批次；确定 psl/manifest.json 与源码一起提交的准确集合和重签策略。

- 按确定边界调整暂存并检查：处理已报告的 delivery_gate.py trailing whitespace；用 staged diff 确认只包含所选范围，再运行 git diff --cached --check。本步骤不得静默丢弃或夹带其他批次改动。

- 对最终候选提交树重签、自检并验证：先复核 manifest 哈希、host_shield.self_check() 和 D-36，再运行与该提交树完全对应的验证。既往综合工作树数据仅作背景，不替代此步骤。

- 最后确认并提交：再次核实 index、未暂存残余和提交说明；全部判定满足后走仓库正常提交钩子。保留失败项与证据，不要为追求全绿隐去 D-23 存量失败。

## 六、不做事项与不要误操作

本轮不继续开发、不修代码、不重组 index、不提交；本文只记录已知事实和待办。

不运行 git reset、git checkout、git clean 或任何覆盖／回滚操作；不因工作树混合而清除用户已有改动。

.workbuddy/memory/* 与 output/ 是机器本地记忆、临时探针、浏览器 profile、证据或渲染产物；此前已倾向不纳入本批。除非用户逐项要求，明确不暂存、不删除；.gitignore 未忽略它们这一点不构成纳入理由。

不要将新 docs、manifest、混合的 glossary.py 自动归批；不允许只提交 manifest 而漏掉其对应源码。

不要把“此前综合工作树已验证”说成“当前暂存快照已验证”；不宣称本批已提交、所有门禁全绿或 D-23 属于本批。

不使用 --no-verify 跳过钩子；若钩子失败，应查明并处理根因。

交接状态：实现与全量扫描有此前综合工作树验证记录；当前批次尚未提交，暂存区 whitespace 检查失败，glossary.py／manifest／文档归批边界待裁定。下一步应先保护并核对现场，再确定提交树和匹配验证；在此之前不应宣布收尾完成。